# Arbeitsjournal

**14.03.23**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Geplante Arbeiten(vom Zeitplan)** | **Ausgeführte Arbeiten** | **Erfolge & Misserfolge** |
| * Kriterienkatalog studieren * Aufbau der Dokumentation erstellen * Zeitplan erstellen * Expertengespräch | Kriterienkatalog wurde angeschaut. Zeitplan konnte fertig gestellt werden und später auch im Expertengespräch besprochen werden. Nach dem Expertengespräch wurde der Zeitplan noch etwas verbessert. Dokumentation wurde erstellt und Titelblatt, sowie Header- und Footzeilen wurden erstellt. | * Zeitplan fertig (ausser soll Zeiten) * Gut in das Projekt gestartet und Zeiten konnten bisher eingehalten werden |

**15.03.23**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Geplante Arbeiten(vom Zeitplan)** | **Ausgeführte Arbeiten** | **Erfolge & Misserfolge** |
|  |  |  |