# Arbeitsjournal

**14.03.23**

|  |  |
| --- | --- |
| **Geplante Arbeiten** | * Kriterienkatalog studieren * Aufbau der Dokumentation erstellen * Zeitplan erstellen * Expertengespräch |
| **Ausgeführte Arbeiten** | Kriterienkatalog wurde angeschaut. Zeitplan konnte fertig gestellt werden und später auch im Expertengespräch besprochen werden. Nach dem Expertengespräch wurde der Zeitplan noch etwas verbessert. Dokumentation wurde erstellt und Titelblatt, sowie Header- und Footzeilen wurden erstellt. |
| **Hilfestellungen** | - |
| **Erfolge & Misserfolge** | * Zeitplan fertig (ausser soll Zeiten) * Gut in das Projekt gestartet und Zeiten konnten bisher eingehalten werden |
| **Bemerkung** | Meilenstein “Zeitplan fertigstellen” erledigt |
| **Nächste Schritte** | Aufsetzen der Projektumgebung  Entwicklung am Projekt anfangen  Datenbank erstellen  Testkonzept erstellen |
| **Fazit** | Der Anfang des Projekts ist mir so weit geglückt. Ich konnte alles erledigen, was ich mir für heute vorgenommen habe. Da jedoch die Projektzeit sehr kurz ist, kann eine Verzögerung fatal werden und dazu führen, dass ich das Projekt nicht in der vorgegebenen Zeit fertigstellen kann. Als nächstes sollte ich dann mit der Entwicklung am Projekt anfangen. |

**15.03.23**